１月定例記者会見資料

平成22年１月４日（月）13：00～

伊賀市役所秘書課応接室

１　平成２２年の主要事業について

⑴　住民自治について

- 伊賀市自治基本条例の見直しについて

- 住民自治組織のあり方について

⑵　上野市駅前地区市街地再開発事業

- 昨年から実施している「再開発ビルの実施設計業務」「駅前広場等公共施設詳細設計業務」を今年度内（平成22年3月）に完了。

- 事業区域南側（未除却区域）の除却及び埋蔵文化財調査の実施

- 再開発ビルの建築工事着手（現在では、夏ごろの予定であるが②の関係で遅れる場合もあります。）

- 並行して、再開発ビルの商業施設のテナントリーシングを進める

- 未除却区域

桔梗屋（代替工場への移転完了後）、滋賀銀行（駐車場部分）、

北伊勢上野信用金庫（土間コンクリート）

- テナントリーシング

店舗や商業施設といった不動産の企画開発をし、それら施設の運営などを考慮にいれ、マーケティング、経営、財務などの総合的な判断に基づいて適切なテナントを誘致する計画を立て、それを実行する業務のこと。（平成21年度は上野産業会館で発注⇒㈱オーク計画研究所

⑶　市庁舎建設事業

庁舎建設基本構想・基本計画の策定　平成22年４月頃

現在、庁舎建設検討委員会において新庁舎の建築にかかる基本構想並びに基本計画の策定について協議されており、３月末までに市に答申いただく予定です。答申を受けた基本構想・基本計画を市において決定した後、平成22年度には庁舎建設の実施設計に入る予定です。

⑷　新芭蕉翁記念館建設事業

「(仮称)芭蕉翁記念館基本計画」の策定　平成21年度

「(仮称)芭蕉翁記念館事業計画」の検討　平成22年度

事業計画策定では、基本計画に基づいた「活動・運営計画」を構築し、その後施設の基本設計・実施設計をすすめていく。

⑸　医療体制について

【当面の取り組み】

・救急輪番の確保と公立２病院の救急機能集約化を推進

１　来年度の救急輪番の堅持

２　将来的な医療体制の整備を念頭に、公立２病院の医療機能を再編し、病院間の連携を強化する。あわせて、これらの事業を円滑に推進するために公立２病院の経営統合を推進する。

【将来的な取り組み】

・拠点病院の整備

限られた医療資源を効果的に活用するため、拠点病院の整備を図るとともに、病院、診療所の連携強化により地域住民の健康を支える地域連携型の医療体制を整備する。

⑹　統合幼稚園及び（仮称）上野南地区中学校建設事業

＜統合幼稚園＞

園名：市立桃青の丘幼稚園

設置場所：伊賀市上野丸之内177番地の３（旧桃青中学校のグラウンド部分）

建設工事等完了予定：平成22年３月中旬

定員・学級数：220人（３歳２学級40人、４歳３学級90人、５歳３学級90人）

開園時園児数（予定）　180人（３歳40人、４歳72人、５歳68人）

開園式（始業式）：平成22年月４日８日(木)（転園者対象）

入園式：平成22年４月12日（月）（新入園者対象）

＜（仮称）上野南地区中学校建設事業＞

設置場所：伊賀市森寺地内

建設工事（予定）：進入道路（市道）整備工事　平成21年10月～22年３月

造成工事　平成22年３月～

校舎等建設工事　平成22年10月～

開校予定：平成24年４月

（地区、保護者代表等による協議会での取り組み状況）

- 学校施設の基本設計案の検討

- 公募結果に基づく校名案の検討

- 通学環境整備計画案の検討

⑺　菜の花プロジェクト

・菜の花栽培面積の拡大（Ｈ２１秋の播種面積は約３１ヘクタール）

・グリーンツーリズムの推進に活用（春の開花時期に合わせて菜の花列車などのイベントを実施）

・菜種油を搾る施設の整備（本年３月に竣工予定、学校給食などの地産地消や特産品として利用）

・バイオ燃料による環境に優しい農業（伊賀市ＢＤＦ製造研究所が21年６月に竣工。菜の花プロジェクトに参加する農業者にＢＤＦを提供している。）

２　今月の主な行事予定

⑴　「寅の春展」

１月５日（火）～９日（土）１０：００～１６：００

中央公民館２階ホール

- 市民の皆さんから寄せられた今年の作品の展示

- 昭和37年・49年・61年・平成10年の絵馬の展示

- 郷土玩具の展示

問い合せ先：中央公民館（22-9801）

⑵　平成２１年成人式

１月１０日（日）１１：３０～　伊賀市文化会館さまざまホール

内容　・ビデオメッセージ

・式　典

問い合せ先：生涯学習課（22-9679）

⑶　平成２２年伊賀市消防出初式

１月１０日（日）１３：３０～　上野運動公園競技場

（雨天時：上野運動公園体育館）

問い合せ先：消防本部消防救急課（24-9116）

⑷　第２回三重大学発産学官連携セミナーin伊賀2009

１月２９日（金）１３:３０～　ヒルホテルサンピア伊賀４階白鳳の間

13:30　開会挨拶

13:45　報告１

『伊賀研究拠点の活動報告‐現地準備事務所から拠点へ‐』

三重大学社会連携研究センター社会連携推進戦略室　准教授山本好男さん

（三重大学伊賀研究拠点副所長）

14:15　報告２

2‐1）『上野高校ＳＰＰ（高校と大学等との連携により科学技術、理科に対する興味・関心と知的探究心を育成するもの）成果発表』

2‐2）『三重大学ＰＢＬ（少人数の課題探求型学習形態を取り入れた教育）セミナー成果発表』

14:50　講演１

『教育は100年の計‐出前授業と理科実験にかける第二の青春‐』

三重大学伊賀研究拠点　客員教授　加藤　進さん

15:20　休憩

15:30　講演２

『エコライフと伊賀焼』

長谷製陶株式会社　代表取締役　会長　長谷優磁さん

16:00　講演３（退官記念講演）

『食と健康』

三重大学大学院生物資源学研究科　教授　田口　寛さん

17:00　閉会挨拶

問い合せ先：商工観光課（22-9672）